Problemas de asignación en Rstudio y PomQM

Ejercicio 1: Asignación de trabajadores a tareas

PomQM

Enunciado:
Una empresa tiene 3 trabajadores (A, B, C) y 3 tareas (1, 2, 3). El costo de asignar cada trabajador a cada tarea es:

|  | T1 | T2 | T3 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 7 | 3 |
| B | 2 | 5 | 5 |
| C | 7 | 8 | 2 |

Ejercicio 2: Asignación de máquinas a trabajos

Enunciado:
Hay 4 máquinas (M1, M2, M3, M4) y 4 trabajos (J1, J2, J3, J4). El tiempo (en horas) de cada asignación es:

|  | J1 | J2 | J3 | J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| M2 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| M3 | 5 | 8 | 1 | 8 |
| M4 | 7 | 6 | 9 | 4 |

Ejercicio 3: Asignación de vendedores a zonas

Enunciado:
3 vendedores (V1, V2, V3) deben asignarse a 3 zonas (Z1, Z2, Z3). El costo por viaje es:

|  | Z1 | Z2 | Z3 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 6 | 4 | 7 |
| V2 | 5 | 3 | 8 |
| V3 | 7 | 6 | 5 |

Ejercicio 4: Asignación de médicos a turnos

Enunciado:
3 médicos (D1, D2, D3) deben cubrir 3 turnos (T1, T2, T3). Las horas extra que cada uno acumularía son:

|  | T1 | T2 | T3 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 3 | 6 | 5 |
| D2 | 4 | 3 | 7 |
| D3 | 5 | 4 | 2 |

Ejercicio 5: Asignación de proyectos a ingenieros

Enunciado:
4 ingenieros (E1, E2, E3, E4) deben asignarse a 4 proyectos (P1, P2, P3, P4). La dificultad percibida (a menor, mejor) es:

|  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| E2 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| E3 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| E4 | 4 | 7 | 3 | 6 |

Problemas de la ruta mas corta en PomQM y RStudio

EJERCICIO 1

Enunciado:

Una empresa desea encontrar la ruta más corta entre el nodo A (inicio) y el nodo E (destino).
La red de caminos y sus distancias es la siguiente:

PomQM

- Network Type: Undirected

- Origin: A (1)

- Destination: E (5)

EJERCICIO 2

Enunciado:

Una empresa de transporte necesita la ruta más corta para llevar mercancía desde el nodo A hasta el nodo F. Las distancias entre los puntos son:

PomQM

- Network Type: Undirected

- Origin: A (1)

- Destination: F (6)

EJERCICIO 3

Enunciado:

Encuentra la ruta más corta desde A hasta E en el siguiente grafo:

PomQM

- Network Type: Undirected

- Origin: 1 (A)

- Destination: 5 (E)

EJERCICIO 4

Enunciado:

Determina la ruta más corta desde A hasta D.

PomQM

- Network Type: Undirected

- Origin: 1 (A)

- Destination: 4 (D)

EJERCICIO 5

Enunciado:

Encuentra la ruta más corta desde A hasta F.

PomQM

- Network Type: Undirected

- Origin: 1 (A)

- Destination: 6 (F)

Problema de transporte en Rstudio  y PomQM

EJERCICIO 1 — 2 almacenes → 3 clientes (fácil)

Enunciado:
Dos almacenes, A1 y A2, deben abastecer tres clientes C1, C2 y C3.

- Oferta: A1 = 30, A2 = 40

- Demanda: C1 = 20, C2 = 25, C3 = 25

- Costos por unidad:

EJERCICIO 2 — 3 almacenes → 3 clientes

Enunciado:
Tres almacenes A1=20, A2=30, A3=25 deben abastecer tres clientes C1=25, C2=30, C3=20.

- Costos por unidad:

EJERCICIO 3 — 2 almacenes → 4 clientes

Enunciado:
Almacenes A1=50 y A2=30 deben abastecer cuatro clientes C1=20, C2=15, C3=25, C4=20.

- Costos por unidad:

EJERCICIO 4 — 4 almacenes → 3 clientes

Enunciado:
Almacenes A1=10, A2=20, A3=15, A4=15 abastecen clientes C1=20, C2=25, C3=15.

- Costos por unidad:

EJERCICIO 5 — 3 almacenes → 4 clientes

Enunciado:
Almacenes A1=30, A2=20, A3=25 abastecen clientes C1=20, C2=10, C3=30, C4=15.

- Costos por unidad:

Ejercicios de Programación de proyectos (PERT) Pom-QM y R-Studio

EJERCICIO 1: Instalación de un Sistema de Red Local

Enunciado

Una empresa desea instalar una red local. Las actividades y tiempos estimados (en días) son:

| Actividad | Predecesoras | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| A | — | 3 |
| B | A | 2 |
| C | A | 4 |
| D | B, C | 3 |

EJERCICIO 2: Desarrollo de una Página Web

Enunciado

Una empresa desarrolla una web con las siguientes actividades:

| Actividad | Predecesoras | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| A | — | 4 |
| B | A | 5 |
| C | A | 3 |
| D | B, C | 2 |

EJERCICIO 3: Fabricación de un Producto

Enunciado

| Actividad | Predecesoras | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| A | — | 2 |
| B | A | 3 |
| C | A | 4 |
| D | B | 2 |
| E | C, D | 3 |

EJERCICIO 4: Organización de un Evento

Enunciado

| Actividad | Predecesoras | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| A | — | 2 |
| B | A | 3 |
| C | A | 2 |
| D | B, C | 2 |

EJERCICIO 5: Construcción de una Casa Pequeña

Enunciado

| Actividad | Predecesoras | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| A | — | 3 |
| B | A | 4 |
| C | A | 3 |
| D | B | 2 |
| E | C, D | 3 |

Ejercicios de Programación de proyectos (CPM) Pom-QM y R-Studio

EJERCICIO CPM 1 — Instalación de un Sistema de Red Local

Enunciado (igual que en PERT):
Actividades:
1 (A) — duración 3 — sin predecesor
2 (B) — duración 2 — predecesor 1
3 (C) — duración 4 — predecesor 1
4 (D) — duración 3 — predecesores 2 y 3

EJERCICIO CPM 2 — Desarrollo de una Página Web

Enunciado:
1 (A) dur 4 — —
2 (B) dur 5 — pre 1
3 (C) dur 3 — pre 1
4 (D) dur 2 — pre 2,3

EJERCICIO CPM 3 — Fabricación de un Producto

Enunciado:
1 (A) dur 2 — —
2 (B) dur 3 — pre 1
3 (C) dur 4 — pre 1
4 (D) dur 2 — pre 2
5 (E) dur 3 — pre 3,4

EJERCICIO CPM 4 — Organización de un Evento

Enunciado:
1 (A) dur 2 — —
2 (B) dur 3 — pre 1
3 (C) dur 2 — pre 1
4 (D) dur 2 — pre 2,3

EJERCICIO CPM 5 — Construcción de una Casa Pequeña

Enunciado:
1 (A) dur 3 — —
2 (B) dur 4 — pre 1
3 (C) dur 3 — pre 1
4 (D) dur 2 — pre 2
5 (E) dur 3 — pre 3,4